**询**

**价**

**文**

**件**

**项目名称:温州机场飞行区道面硬化工程**

**采购人: 温州机场集团有限公司**

**项目编号:XMSH202109202**

**2021年9月**

目录

**[第一章 询价公告 2](#_Toc468093437)**

**[第二章 采购要求 3](#_Toc468093438)**

**[第三章 报价文件格式 6](#_Toc468093439)**

**[第四章 报价文件编制要求及评审办法 7](#_Toc468093440)**

**[第五章 合同主要条款 8](#_Toc468093441)**

**第六章 附件 10**

第一章 询价公告

我集团公司就温州机场飞行区道面硬化工程项目，以询价的方式确定合作单位，欢迎广大合格的供应商前来参与。

**一、项目名称：温州机场飞行区道面硬化工程**

**二、项目编号：XMSH202109202**

**三、采购方式：询价**

**四、采购内容及数量：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **采购数量** | **采购预算** |
| 1 | 温州机场飞行区道面硬化工程 | 1 | ￥80000元 |

**五、合格供应商的资格要求**

1. 具有独立法人资格，为一般纳税人，可提供税率为9%的增值税专用发票。

2. 营业执照须具有相应的经营范围，具备市政工程施工三级及三级以上资质，有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3. 未被招投标相关部门列入黑名单、失信名单或不良记录而被限制参与投标的，依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信执行人。若为失信被执行人将否决其投标（具体以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准）。

4.本项目不接受联合体投标。

**六、现场踏勘要求**

各投标单位报价前需派人实地查看并了解施工现场情况，了解项目情况时间为报价截止日之前的任一工作日（其余要求详见询价文件第二章）。

联系人：季先生 联系电话：0577-86892575 时间：工作日上午8:30-11:30、下午13:30-16:00。

**七、报名及询价文件发售时间：**

1.日期：**2021年10月9日**至**2021年10月18日**（双休日及法定节假日除外）

**上午8:30-11:30、下午14:00-16:00**；

2.地点：温州机场集团有限公司信息大楼224室（温州市龙湾区机场大道1号）。

3.询价文件发售形式：询价文件以电子版的形式免费领取。

**获取方式：**凡符合资格条件并有意向的供应商请将**企业营业执照副本扫描件、介绍信或法定代表人授权书**原件扫描件发送至邮箱**397511811@qq.com**进行报名。

**八、报价文件递交截止时间和地点：**

供应商应于 **2021年10月19日9点30分前**将报价文件密封送交到**温州机场集团有限公司信息大楼224室**会议室（温州市龙湾区机场大道1号），逾期送达或未密封将予以拒收。

**九、开标时间及地点：**

开标时间：2021年10月19日9点30分；

开标地点： 温州机场老公安楼二楼开标室 会议室（温州市龙湾区机场大道1号）。

**十、发布公告的媒介**

1、温州机场集团有限公司主页：http://www.wzair.cn/

2、浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn

3、中国采购与招标网 http://www.chinabidding.com.cn

**十一、联系人及联系电话：**

采购人：温州机场集团有限公司

联系人：季先生 电话：0577-86892575

邮箱：397511811@qq.com

**十二、采购监管电话：** 0577-86892636

温州机场集团有限公司

2021年10月8日

第二章 采购要求

**一、项目概述**

1、施工地点：温州机场飞行区内；

2、施工内容：对温州机场飞行区内货运危险品仓库四周土面区进行道面硬化；

3、工程量：暂定190㎡；

4、工程承包方式：由承包商包工包料方式进行施工；

5、计划工期：30天（若因工程量增加或遇雨雪天气，航班延误，飞行影响等不可抗拒的因素时，经采购单位批准，工期可相应顺延）；

6、质量要求：合格；

7、质保期：2年；

8、结算方式：按工程完工后的实际工程量结算为准，最终结算价由采购人委托的第三方造价咨询机构审核后确定；

9、质保金：本工程竣工经采购人验收合格并经第三方造价咨询机构审核后，采购人支付97%的工程款，余款3%作为质保金，待质保期结束后无质量问题后支付。

**二、报价要求**

**报价包括：人工费、材料费、机械费、专用工具、税金、装卸、运输、保险、质保期保障等完成本项目所需的全部费用。**

**三、踏勘要求**

各投标单位报价前需派人实地查看并了解施工现场情况，了解项目情况时间为报价截止日之前的任一工作日；未进行实地踏勘的投标单位，取消报价资格。

第三章 报价文件格式

**报价函**

温州机场集团有限公司：

我方己完全理解询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.本报价文件的有效期自投标截止日起 **120天内**有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

2.我方已详细研究了询价文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。同时我方承诺满足询价文件中的所有要求。

我方的报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| **一** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 挖土方50cm（人工挖掘） | m³ | 95 |  |  |  |
| **2** | 碎石垫层30cm | ㎡ | 190 |  |  |  |
| **3** | 钢筋（12Ф钢筋20cm\*20cm） | ㎡ | 190 |  |  |  |
| **4** | C30混凝土浇筑20cm | m³ | 38 |  |  |  |
| **5** | 土方外运及消纳 | m³ | 95 |  |  |  |
| **6** | 成品保护及围栏 | 项 | 1 |  |  |  |
| **7** | 路面养护 | 项 | 1 |  |  |  |
| **8** | 暂列金 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **一** | **工程直接费** |  | | | |  |
| **二** | **税金\*9%** |  | | | |  |
| **三** | **合计（一+二）** |  | | | |  |
|  | **合计（大写）** |  | | | |  |

报价人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

第四章 报价文件编制要求及评审办法

**一、报价文件的编制**

报价单位应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现报价单位提供了虚假文件资料，其报价文件将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

报价文件的构成如下：

1、报价函加盖公章（格式见第三章）；

2、在有效期内的企业营业执照（副本复印件加盖公章）、税务登记证（副本复印件加盖公章）、组织机构代码证（复印件加盖公章）；或五证合一的企业营业执照（复印件加盖公章）；

3、法人代表授权书（签字并加盖公章）；

4、提供近期增值税专用发票一张（复印件加盖公章）。

5、提供的住建部门颁发的市政工程施工三级及三级以上资质（复印件加盖公章）；

6、安全生产许可证（复印件加盖公章）；

7、信用证明资料（复印件加盖公章）。

二、**报价文件的格式**

**报价文件一正二副须包装于文件袋中并密封。**

**三、评审办法**

**1、报价文件如未按照要求密封，按废标处理。**

**2、没有提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或五证合一的企业营业执照复印件（复印件加盖公章）或者不在有效期内，按废标处理。**

**3、没有提供近期增值税专用发票一张（复印件加盖公章），按废标处理。**

**4、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询结果显示为失信执行人的，按废标处理。**

**5、没有提供法人代表授权书（签字加盖公章），按废标处理。**

**6.没有提供住建部门颁发的市政工程施工三级及三级以上资质（复印件加盖公章）以及安全生产许可证（复印件加盖公章），按废标处理。**

**7、不满足第二章采购要求的，按废标处理。**

**8、超过最高限价，按废标处理。**

**9、本次采购采取经评审的最低投标价法，即符合资格及采购要求的报价最低的单位为中选人。**

第五章 合同主要条款

甲方：温州机场集团有限公司 （以下简称甲方）

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙方： （以下简称乙方）

法定代表人：

地址：

联系电话：

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，订立本合同。

1. **工程概况**

1、工程名称：温州机场飞行区道面硬化工程；

2、工程地点：温州机场飞行区内；

3、工程内容：对温州机场飞行区内货运危险品仓库四周土面区进行道面硬化；

4、工程量：暂定为190㎡，按工程完工后的实际工程量为准。

5、工程承包方式：由乙方包工包料方式进行施工

**二、施工工期**

合同签订后30个日历天完成（若因工程量增加或遇雨雪天气，航班延误，飞行影响等不可抗拒的因素时，经甲方批准，工期可相应顺延）。

1. **工程要求**

1、乙方在施工期间的安全工作由乙方自行负责，配备相关负责人跟随施工；

2、乙方对施工区域配置安全文明施工基础措施，施工过程中对施工场地进行及时清理；

3、乙方须负责确保维修质量，质保期为二年（从甲方确认质量合格后次日起计算），保质期内维修区域出现质量问题，乙方须无条件免费维修；

4、材料要求：符合《民用机场飞行区场地维护技术指南》要求；

**四、工程价款**

本工程合同暂定价为￥ 元【大写： 】（含税），工程完工后按报价中综合单价（不做下浮），根据实际工程量结算为准，最终结算价由甲方委托的第三方造价咨询机构审核后确定。

1. **付款方式**

本工程竣工经甲方验收合格并经第三方造价咨询机构审核后，甲方支付97%的工程款，余款3%待质保期结束后无质量问题后支付，付款前乙方须提供9%全额增值税专用发票。

**六、双方职责**

1、甲方为乙方在施工方面提供便利，并协助乙方办理有关证件，乙方办理证件时需提供：施工人员的背景调查材料、本人身份证件原件、施工车辆的相关证件及车辆牌照号码。

2、甲方应在施工前，对乙方进行施工安全保障培训。

3、乙方施工人员必须服从甲方安全管理，听从甲方指挥，不得违反机场安全规定。

4、乙方保证施工现场的清洁工作，确保无影响飞行区安全的异物。

**七、违约责任**

1.乙方必须按照合同规定的时间、工程要求完成施工合同，若乙方未按规定完成，甲方有权要求赔偿。

2.甲方必须按时向乙方支付工程款，若造成损失，由甲方赔偿。

3.乙方必须按照合同约定的内容完成该施工项目，若乙方原因造成的损失，甲方有权要求乙方进行赔偿（包含直接损失和间接损失）。

**八、争议的解决**

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议；如果经协商不能达成协议，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

**九、合同的补充、修改和变更**

1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2、对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

**十、合同的生效**

本合同自双方法定代表人或者委托代理人签字或盖章，并加盖有效公章/合同章后生效。

**十一、其它约定事项**

13.1本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

13.2一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

13.3本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

13.4合同的组成

1）本合同的补充协议（如有）；

2）本合同文本及附件；

3）中标通知书；

4）报价文件；

5）询价文件。

上述文件资料内容如有不一致的，以上列排列顺序做出解释。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

温州机场集团有限公司

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

日期： 日期：

合同附件：

施工安全责任协议书

甲方：温州机场集团有限公司

乙方：

为贯彻安全第一、预防为主的方针，确保温州机场飞行区的运行安全，切实做好温州机场飞行区道面硬化工程项目，根据国家、民航相关法律法规等有关内容，现甲、乙双方签订安全责任协议书如下：

**一、双方职责**

1、甲方为乙方在施工方面提供便利，并协助乙方办理有关证件，乙方办理证件时需提供：施工人员的背景调查材料、本人身份证件原件、施工车辆的相关证件及车辆牌照号码。

2、甲方应在施工前，对乙方进行施工安全保障培训。

3、乙方施工人员必须服从甲方安全管理，听从甲方指挥，不得违反机场安全规定。

4、乙方对施工区域配置安全文明施工基础措施，施工过程中对施工场地进行及时清理。

5、乙方应向全体施工人员进行安全施工教育，所有施工人员必须持证才能出入飞行区，确保施工安全。

**二、附则**

1、乙方行为若违反国家法律、法规和温州机场有限公司有关规章制度和责任书规定内容，甲方有权要求乙方进行经济赔偿，并依法追究有关责任人的法律责任。

2、本责任书解释权归甲方。

3、本责任书由甲乙双方共同签字盖章后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

温州机场集团有限公司

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

第六章 附件

**法定代表人授权书**

温州机场集团有限公司：

（供应商全称）法定代表人 授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的温州机场飞行区道面硬化工程项目（采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

供应商全称（公章）：

日期： 年 月 日

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

|  |
| --- |
| **授权代表身份证复印件黏贴处** |